Họp tổng kết dự án E-Doc giai đoạn 2

1. Báo cáo
   1. Chị Lan – CMC
      1. Báo cáo slide
      2. Khi nào Bộ cung cấp phần cứng phù hợp để đảm bảo sizing cho 150 user
      3. Sẽ trình Bộ một bộ tài liệu về việc tk mở rộng hay không
      4. Xin ý kiến về IT:

+ xin kết thúc hợp đồng đúng hạn

+ Về IT: DNS không thông giữa Bộ và Tổng cục -> cần có công văn hướng dẫn đến các tổng cục hoặc hướng dẫn đơn vị vào theo Tên hoặc IP

+ Tổ cần có BB chốt các chức năng sẽ làm ( bao gồm ý kiến sau buổi đào tạo và Tổ KSCL)

* Báo cáo nội dung cần tiếp tục thực hiện:

+ Tự sinh mã định danh: đồng ý hoàn thiện theo hướng:

Các mã liên thông có sẵn : ko đổi

Mã mới: Tự sinh

* Danh mục người ký và danh mục đơn vị ngoài ngành
  + Danh mục người ký:

1. Danh mục người ký của Bộ
2. Danh mục người ký riêng của các đơn vị

* Tờ trình Bộ: Mã tờ trình đơn vị cần chuyể từ elight sang
  1. Ý kiến từ BTC
     1. Ý kiến từ chị Hạnh
        1. Màn hình E-light xắp sếp không giống trên Bộ
        2. Thời gian hợp đồng kéo dài
        3. Cần ghi rõ thời gian thực hiện công việc và kết quả cho các công việc chưa hoàn thành
        4. Danh mục người ký:
           1. Danh mục người ký của Bộ
           2. Danh mục người ký riêng của các đơn vị
           3. Danh mục nguoi ký ngoài ngành: dung 1 mã chung trên Bộ, đồng bộ một chiều từ danh mục dung chung trên bộ
        5. Nơi nhận ngoài ngành:
     2. Ý kiến từ chị Hà
        1. Các ý kiến tổng hợp từ các đơn vị
        2. Một số tài liệu cần bỏ bản giấy, chỉ dung bản điẹn tử
     3. Ý kiến anh Trung
* Đồng ý kéo dài hợp đồng với lý do hợp lý
* hướng dẫn đơn vị vào theo Tên hoặc IP
* Xây dựng bộ tài liệu về việc triển khai cấp tổng cục
  + 1. Ý kiến Chương + Tùng + Thuỷ
    2. Ý kiến anh Tiến
    3. Vấn đề triển khai tới các cục

5. vấn đề 5: Tờ trình Bộ: Mã tờ trình đơn vị cần chuyển từ eLight sang edocman 2.5

* Số tờ trình đơn vị kế thừa đc ở e 2.5: chị Hà chốt với anh Bình -> báo lại CMC thực hiện
* Hà: vđ này sẽ sửa ở chương trình mới

6. vấn đề 6: Tờ trình có yếu tố qua cấp thẩm định của đơn vị có chức năng xử lý thông thường không

* Elight sửa để có thể đồng bộ qua đơn vị thâm định

7. Đề xuất nghiệm thu giai đoạn 2

Chương: trừ các vđ do bên A, còn lại phải sửa xong thì mới nghiệm thu ( vđ tự sinh mã)

Hạnh: 5 tổng cục liên quan đến xin số Bộ cần thông báo để sử dụng ngay

Anh Trung: cần bổ sung 3 danh mục. Đối chiều với phạm vi tk đợt 1, đào tạo nốt các đv chưa đào tạo. Phòng CNTT hoàn chỉnh tờ trình Bộ để triển khai chính thức chương trình.